## Slide 1
PROPOSAL · CHANNEL UNIT
채널 프레임워크
Channel Framework
채널 프로젝트 수행을 위한 공통 기반(Backend · Frontend) 구축 제안
기간 3개월 · 1단계
인원 2명
산출물 스타터 키트 + MVP
2026.06 | 채널유닛

## Slide 2
WHY NOW · 추진 배경
채널 프레임워크가 필요한 이유
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 02
01
공통 기반이 없음
신규 채널 프로젝트를 시작할 때마다 BE · FE 기초를 새로 잡는 탓에 초기 작업 시간이 매번 낭비됨
02
지금이 적기
차기(Next) 투입 일정이 비어 있는 지금, 가용 인력으로 두고두고 쓸 공통 자산을 확보해 둘 적기임
03
팀의 AI 개발 역량 키우기
AI 도구를 쓰면 개발 속도가 크게 빨라지지만, 경험이 없으면 제대로 활용하기 어려움. 이번 프로젝트로 팀이 AI 개발을 직접 체득해 둠

## Slide 3
DEFINITION · 무엇인가
경량형 프로젝트 스타터 키트
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 03
채널 프레임워크란?
신규 채널 프로젝트를 위한
Backend · Frontend
공통 뼈대
회사 기제품을 도입하기 어려운 상황에서도 채널 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 스타터 키트 + MVP 세트
공통 뼈대 & 표준
즉시 투입 가능한 경량 스타터 키트와 개발 표준을 제공해 기초 작업 시간을 없앱니다.
표준 제품의 사각지대 보완
예산 · 일정이 빠듯해 표준 제품 도입이 어려운 소규모 · 커스텀 현장에 유연하게 선투입할 수 있습니다.
영업적 부가가치
MVP 수준의 프레임워크로 Pre-sales 단계에서 빠른 데모 · 즉시 커스터마이징이 가능해 수주 경쟁력을 강화합니다.

## Slide 4
ARCHITECTURE · 구성
채널 프레임워크 구성도
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 04
FRONTEND
React 19 · 모노레포 (Turbo + pnpm)
앱 3종
PC Web
Mobile Web
Admin Portal
@bx/shared 공통 패키지
라우팅 TanStack Router · 상태 Zustand
데이터 TanStack Query + Axios
인증 JWT 저장 · 401 자동 재발급
UI Radix UI + Tailwind v4
도메인 auth·user·account·menu·product
유틸 i18n·날짜·포맷·검증·암호화
빌드·품질 Vite 8 · Biome · Vitest · React Compiler
API 연계
HTTPS · Envelope
JWT 인증 헤더
타입 계약
BE OpenAPI (type-bridge)
openapi-typescript
FE·BE 타입
자동 일치
BACKEND
Spring Cloud MSA · Java 21 · Boot 3
Infra
API Gateway
Discovery·Eureka
Services
auth-svc
product-svc(샘플)
공통 라이브러리 (libs)
common Web · JPA · AOP · Actuator
auth-core OAuth2 · Security · JWT
type-bridge OpenAPI 스펙 자동 생성
공통기능 인증/인가 · 모니터링(Actuator) · 서비스 등록/발견

## Slide 5
PLAN · 개발 계획
2명 · 3개월 — 1단계 마일스톤
실 프로젝트 진행을 위한 뼈대(인프라 · 통신 · 인증 · 모듈 구조)에 집중하고, 개별 프로젝트에 종속되는 비즈니스 로직은 철저히 배제합니다.
1
1개월차
기반 구축
모노레포 구조화 및 공통 패키지(@bx/shared) 세팅, 번들러 · 빌드 / 배포 검증
산출물 아키텍처 설계서 · 공통 뼈대 소스코드
2
2개월차
코어 기능
HTTP 통신 모듈(Envelope 처리), 공통 인증 흐름(JWT Auto-refresh), 기본 라우팅 · 공통 레이아웃 설계
산출물 라우팅 / 인증 코어 모듈
3
3개월차
검증 & 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 앱 연동 검증 및 개발 가이드 문서화
산출물 스타터 템플릿 · 개발자 가이드 문서
05

## Slide 6
DELIVERABLES · 산출물
1단계 주요 산출물
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 06
개별 고객의 비즈니스 로직은 제외하고, 여러 파생 프로젝트가 올라설 공통 기반을 먼저 확보합니다.
Frontend 개발 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 + 가이드
Backend 개발 가이드
공통 모듈 · 표준 레이아웃 + 가이드
인증 / 권한 기본 체계
JWT Auto-refresh 공통 인증 흐름
공통 UI · 화면 템플릿
기본 라우팅 및 공통 레이아웃
API 연계 표준 구조
HTTP 통신 모듈 · Envelope 처리
프로젝트 관리 · WBS
GitHub Project 기반 WBS · 일정 관리

## Slide 7
IMPACT · 기대효과 & 로드맵
기대효과와 향후 확장 계획
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 07
기대효과
채널 프로젝트 초기 구축 기간 단축
개발 표준화 및 품질 향상
반복 개발 비용 절감
AI 기반 개발 방식에 대한 조직 경험 축적
향후 영업 · 제안 활동 지원
향후 로드맵
채널 상태 모니터링 도구
채널 상태를 실시간 감시하는 관제 · 운영 지원 도구
LIVE
PC 채널
정상
Mobile
정상
Admin
점검
응답속도 · 모니터링
가동률 99.9%

## Slide 8
ENABLER · 개발 환경
AI 유료 요금제 필요성
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 08
핵심은
토큰 · 컨텍스트
기능 차이가 아닌
사용량(Capacity)의 차이
무료 · 기본 요금제는 단발성 질의에 적합하나, 프레임워크 수준의 모노레포(PC · Mobile · Admin + 공유 패키지)를 한 번에 다루기엔 한계가 큽니다.
대용량 컨텍스트 유지
프로젝트 전체 소스의 의존성을 유지한 채 분석 → 아키텍처 정합성에 맞는 코드 생성과 정확한 오류 진단이 가능합니다.
연속 작업 보장
대규모 코드 생성 · 리팩토링 · 문서화가 토큰 한도에 끊기지 않고 이어져, 실질적인 개발 생산성을 확보합니다.
목적에 부합
단순 질의응답이 아닌 프레임워크 설계 · 구현이 목표이므로, 충분한 사용량이 보장되는 유료 요금제가 전제됩니다.

## Slide 9
AI 기반 고효율 개발 프로세스 — 선제적 대응
단순한 프레임워크 하나를 넘어,
AI 활용 개발 방식에 대한
조직의 경험을 자산화합니다.
MVP 수준의 채널 프레임워크 확보 → 영업 · 제안 단계의 데모 환경 구성 → 신규 사업 기회 발굴
감사합니다. | 채널유닛 · 2026.06