## Slide 1
PROPOSAL · CHANNEL UNIT
채널 프레임워크
Channel Framework
채널 프로젝트 수행을 위한 공통 기반(Backend · Frontend) 구축 제안
기간 3개월 · 1단계
인원 2명
산출물 Starter Kit + MVP
2026.06 | 채널유닛

## Slide 2
WHY NOW · 추진 배경
채널 프레임워크가 필요한 이유
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 02
01
공통 기반의 부재
신규 채널 프로젝트를 시작할 때 활용할 Backend · Frontend 공통 뼈대가 없어, 매번 기초 작업에 불필요한 시간이 반복 소요됩니다.
02
가용 기간의 활용
채널유닛은 차기(Next) 투입 일정이 불명확한 상황으로, 남은 기간 동안 가용 인력으로 고가치 공통 자산을 확보할 필요가 있습니다.
03
AI 개발 역량 내재화
프레임워크를 AI 도구로 직접 개발하는 과정 자체가 AX · 하네스(Harness) 기반 개발 노하우를 실전에서 축적하는 기회가 됩니다.

## Slide 3
DEFINITION · 무엇인가
경량형 프로젝트 스타터 키트
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 03
채널 프레임워크란?
신규 채널 프로젝트를 위한
Backend · Frontend
공통 뼈대
회사 기제품을 도입하기 어려운 상황에서도 채널 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 Boilerplate + MVP 세트
공통 뼈대 & 표준
즉시 투입 가능한 경량 스타터 키트와 개발 표준을 제공해 기초 작업 시간을 없앱니다.
표준 제품의 사각지대 보완
예산 · 일정이 빠듯해 표준 제품 도입이 어려운 소규모 · 커스텀 현장에 유연하게 선투입할 수 있습니다.
영업적 부가가치
Pre-sales 단계에서 빠른 데모와 즉시 커스터마이징이 가능해 수주 경쟁력을 강화합니다.

## Slide 4
POSITIONING · 중복 여부
BXUI와의 차이점
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 04
동일 목적의 중복 개발이 아닙니다 — 타깃 시장과 운용 방식이 명확히 다릅니다.
구분
BXUI (제품)
채널 프레임워크 (개발 도구)
비용
라이선스 · 추가 프로젝트 비용 수반
추가 비용 없이 즉시 투입 가능
현장 대응성
표준 패키지 정책상 긴급 변경 어려움
현장 개발자가 자유롭게 수정하는 오픈 뼈대
포지셔닝
완성형 '제품(Product)'으로 판매
프로젝트 성공률을 높이는 내부 'Starter-kit'
타깃
표준 제품 도입이 가능한 현장
예산 · 일정이 타이트한 소규모 · 커스텀 현장
→ 현장 대응성과 비용 측면에서 BXUI와 목적 · 성격이 다릅니다.

## Slide 5
PLAN · 개발 계획
2명 · 3개월 — 1단계 마일스톤
실 프로젝트 진행을 위한 뼈대(인프라 · 통신 · 인증 · 모듈 구조)에 집중하고, 개별 프로젝트에 종속되는 비즈니스 로직은 철저히 배제합니다.
1
1개월차
기반 구축
모노레포 구조화 및 공통 패키지(@bx/shared) 세팅, 번들러 · 빌드 / 배포 검증
산출물 아키텍처 설계서 · 공통 뼈대 소스코드
2
2개월차
코어 기능
HTTP 통신 모듈(Envelope 처리), 공통 인증 흐름(JWT Auto-refresh), 기본 라우팅 · 공통 레이아웃 설계
산출물 라우팅 / 인증 코어 모듈
3
3개월차
검증 & 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 앱 연동 검증 및 개발 가이드 문서화
산출물 스타터 템플릿 · 개발자 가이드 문서
05

## Slide 6
DELIVERABLES · 산출물
1단계 주요 산출물
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 06
개별 고객의 비즈니스 로직은 제외하고, 여러 파생 프로젝트가 올라설 공통 기반을 먼저 확보합니다.
Frontend 개발 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 + 가이드
Backend 개발 가이드
공통 모듈 · 표준 레이아웃 + 가이드
인증 / 권한 기본 체계
JWT Auto-refresh 공통 인증 흐름
공통 UI · 화면 템플릿
기본 라우팅 및 공통 레이아웃
API 연계 표준 구조
HTTP 통신 모듈 · Envelope 처리
프로젝트 관리 · WBS
GitHub Project 기반 WBS · 일정 관리

## Slide 7
IMPACT · 기대효과 & 로드맵
기대효과와 향후 확장 계획
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 07
기대효과
채널 프로젝트 초기 구축 기간 단축
개발 표준화 및 품질 향상
반복 개발 비용 절감
AI 기반 개발 방식에 대한 조직 경험 축적
향후 영업 · 제안 활동 지원
향후 로드맵
Channel Health Checker
채널 상태를 실시간 감시하는 관제 · 운영 지원 도구
LIVE
PC 채널
정상
Mobile
정상
Admin
점검
응답속도 · 모니터링
가동률 99.9%

## Slide 8
ENABLER · 개발 환경
AI 유료 요금제 필요성
채널 프레임워크 (Channel Framework) · 08
핵심은
토큰 · 컨텍스트
기능 차이가 아닌
사용량(Capacity)의 차이
무료 · 기본 요금제는 단발성 질의에 적합하나, 프레임워크 수준의 모노레포(PC · Mobile · Admin + 공유 패키지)를 한 번에 다루기엔 한계가 큽니다.
대용량 컨텍스트 유지
프로젝트 전체 소스의 의존성을 유지한 채 분석 → 아키텍처 정합성에 맞는 코드 생성과 정확한 오류 진단이 가능합니다.
연속 작업 보장
대규모 코드 생성 · 리팩토링 · 문서화가 토큰 한도에 끊기지 않고 이어져, 실질적인 개발 생산성을 확보합니다.
목적에 부합
단순 질의응답이 아닌 프레임워크 설계 · 구현이 목표이므로, 충분한 사용량이 보장되는 유료 요금제가 전제됩니다.

## Slide 9
AI 기반 고효율 개발 프로세스 — 선제적 대응
단순한 프레임워크 하나를 넘어,
AI 활용 개발 방식에 대한
조직의 경험을 자산화합니다.
MVP 수준의 채널 프레임워크 확보 → 영업 · 제안 단계의 데모 환경 구성 → 신규 사업 기회 발굴
감사합니다. | 채널유닛 · 2026.06