## Slide 1
CHANNEL UNIT
채널
파운데이션
Channel Foundation
채널 프로젝트 공통 기반(Backend · Frontend) 구축
01
3개월 · 1단계
02
2명
03
스타터 키트
+ 개발 가이드
2026.06 · 채널유닛

## Slide 2
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
02
DEFINITION · 무엇인가
SHEET 02 / 09
채널 파운데이션이란?
채널 프로젝트 반복 영역 표준화
프론트엔드·관리자 UI · 인증/권한 · 게이트웨이 · MCI 연동 기반
완제품 솔루션이 아닌 빠른 프로젝트 착수를 위한 기반 자산 → core · mci · full 모듈 단위 제공으로 단계적 확장
01
공통 구조 표준화
FE/BE 기본 구조·개발 규칙 표준화
→ 초기 구축 부담 축소
02
고객사별 확장 대응
adapter · mapper · config로 차이 격리
→ 고객사별 연동 유연성 확보
03
모듈형 확장 기반
구축 베이스 우선 활용
→ core · mci · full 제품화 확장

## Slide 3
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
03
WHY NOW · 추진 배경
SHEET 03 / 09
왜 지금 필요한가
기제품 적용 제약 → 채널 프로젝트 공통 기반 선제 확보
01
공통 기반 부재
프로젝트별 BE·FE 기초 재구축
→ 초기 작업 반복·시간 소모
02
고객사별 차이
업무·인증·MCI·계정계/정보계/대외계 차이
→ 공통 영역 표준화 + 확장 구조 분리
03
추진 적기
차기 투입 전 가용 인력 활용
→ 반복 활용 가능한 공통 자산 확보

## Slide 4
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
04
ARCHITECTURE · 구성
SHEET 04 / 09
Channel Foundation 구성도
FRONTEND
React 19
모노레포
Turbo + pnpm · PC · Mobile · Admin
공통
@bx/shared · 도메인 8종
도메인
auth · user · account · menu · product · alarm · base-info · common-code
라우팅·데이터
TanStack Router · Query · Zustand · Axios
인증·UI
JWT 401 자동재발급 · Radix · Tailwind v4
빌드
Vite 8 · Biome · Vitest
API 연계
HTTPS · Envelope · JWT
OpenAPI
TypeBridge
타입
FE·BE 타입 자동 일치
자동화
gen:api · CI drift gate
BACKEND
Java 21 · Boot 3
MSA
Spring Cloud · Gateway · Eureka
Services 5
auth · mci · system · product · integration
libs 5
common · business-common · mci-common · security-common · session-context-common
인증·세션
Gateway JWT 검증 · X-Auth-* · Redis 세션
MCI
YAML registry · Adapter/Mapper SPI · Router

## Slide 5
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
05
PLAN · 개발 계획
SHEET 05 / 09
2명 · 3개월 — 1단계 마일스톤
공통 뼈대 집중: 인프라 · 통신 · 인증 · 모듈 구조 / 고객별 비즈니스 로직 제외
1
1개월차
기반 구축
모노레포 구조화 · @bx/shared 세팅
번들러·빌드·배포 검증
산출물
아키텍처 설계서 · 공통 뼈대 소스코드
2
2개월차
핵심 모듈
auth · system · gateway 안정화
MCI 거래 정의 · mapper/adapter routing 구현
산출물
공통 인증/권한 · MCI 기본 흐름 · 샘플 거래
3
3개월차
검증 & 가이드
Admin UI ↔ Backend API 연계 검증
E2E 자동화 · 개발 가이드 · 샘플 정리
산출물
개발 가이드 · 샘플 업무 · 테스트 자동화 기반

## Slide 6
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
06
DELIVERABLES · 산출물
SHEET 06 / 09
1단계 주요 산출물
고객별 비즈니스 로직 제외 → 파생 프로젝트 공통 기반 우선 확보
01
Frontend 개발 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 + 개발 가이드
02
Backend 개발 가이드
공통 모듈 · 표준 레이아웃 + 개발 가이드
03
인증 / 권한 기본 체계
JWT 자동 재발급 · Gateway 내부 인증 · Redis 세션
04
MCI 연동 표준
YAML 거래 registry · Adapter/Mapper · 샘플 거래
05
API 연계 · 타입 자동화
OpenAPI TypeBridge · Envelope 처리
06
프로젝트 관리 · WBS
GitHub Project 기반 WBS · 일정 관리

## Slide 7
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
07
IMPACT · 기대효과 & 로드맵
SHEET 07 / 09
기대효과와 향후 확장
기대효과
채널 프로젝트 초기 구축 기간 단축
개발 표준화 및 품질 향상
반복 개발 비용 절감
MCI · 외부 연동 구조 재사용
고객사별 커스터마이징 범위 명확화
MVP 기반 Pre-sales 데모 · 즉시 커스터마이징
향후 확장 — 모듈 단위 제품화
core
auth + system + gateway
↓
mci
core + mci
↓
full
core + mci + integration + 샘플 업무
채널 서비스 모니터링 도구
PC · Mobile · Admin 실시간 상태 감시 | 가동률 · 응답속도 · 점검 상태

## Slide 8
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
08
AI · 개발 방식
SHEET 08 / 09
AI 활용 개발 — 실증과 SI 시장 대비
AI 유료 요금제 도입 확정 → 실제 활용 실증 + 조직 개발 역량 내재화
AI AGENT
AI Agent 활용 가치
전체 소스 의존성 유지 분석
아키텍처 정합성 기반 코드 생성
정확한 오류 진단 · 연속 작업
PROOF
실증 — 적용 중
GitHub Webhook → Notion 자동화
WBS ↔ GitHub Projects 동기화
OpenAPI → FE 타입 자동생성 CI 게이트
MARKET
SI 시장 변화 대비
SI 개발 방식 변화 선제 대응
조직 경험 축적
적용 역량 내재화

## Slide 9
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
09
DECISION · 승인 요청
SHEET 09 / 09
오늘 필요한 결정
채널 파운데이션 1단계 추진
01
투입 승인
2명 · 3개월
02
1단계 범위 승인
공통 기반 구축 + 연계 검증 + 개발 가이드
승인 즉시 1개월차 기반 구축 착수