## Slide 1
PROPOSAL · CHANNEL UNIT
채널 파운데이션
Channel Foundation
채널 프로젝트 수행을 위한 공통 기반(Backend · Frontend) 구축 제안
기간
3개월 · 1단계
인원
2명
산출물
스타터 키트 + 개발 가이드
2026.06 · 채널유닛

## Slide 2
DEFINITION · 무엇인가
채널 파운데이션이란?
채널 프로젝트에서 반복되는 프론트엔드·관리자 UI, 인증, 권한, 게이트웨이, MCI 연동 기반을 표준화한 채널 구축 표준 베이스
완제품 솔루션이 아니라 프로젝트를 빠르게 시작하기 위한 기반 자산이며, 향후 core · mci · full 모듈 단위 제공까지 확장합니다.
1
공통 구조 표준화
프로젝트마다 반복되는 FE/BE 기본 구조와 개발 규칙을 정리해 초기 구축 부담을 줄입니다.
2
고객사별 확장 대응
업무와 연동 방식의 차이는 adapter · mapper · config 구조로 분리해 유연하게 반영합니다.
3
모듈형 확장 기반
현재는 구축 베이스로 활용하고, 향후 요구에 따라 core · mci · full 구성으로 제품화합니다.
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
02

## Slide 3
WHY NOW · 추진 배경
왜 지금 필요한가
회사 기제품 도입이 어려운 상황에서도 채널 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 공통 기반이 필요합니다.
01
공통 기반이 없음
신규 채널 프로젝트를 시작할 때마다 BE · FE 기초를 새로 잡는 탓에 초기 작업 시간이 매번 낭비됩니다.
02
고객사별 차이 흡수
업무 · 인증 · MCI · 계정계 / 정보계 / 대외계 연동 방식이 고객사마다 다릅니다. 공통 기반은 표준화하고 차이는 확장 구조로 분리해야 합니다.
03
지금이 적기
차기(Next) 투입 일정이 비어 있는 지금이, 가용 인력으로 두고두고 쓸 공통 자산을 확보해 둘 적기입니다.
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
03

## Slide 4
ARCHITECTURE · 구성
Channel Foundation 구성도
FRONTEND
React 19
모노레포
Turbo + pnpm · 앱 3종 (PC · Mobile · Admin)
공통
@bx/shared 패키지 · 도메인 8종
도메인
auth·user·account·menu·product·alarm·base-info·common-code
라우팅·데이터
TanStack Router · Query · Zustand · Axios
인증·UI
JWT 401 자동재발급 · Radix · Tailwind v4
빌드
Vite 8 · Biome · Vitest
BACKEND
Java 21 · Boot 3
MSA
Spring Cloud · API Gateway · Discovery(Eureka)
Services 5
auth · mci · system · product · integration
libs 5
common · business-common · mci-common · security-common · session-context-common
인증·세션
Gateway JWT 검증 → 내부헤더(X-Auth-*) · Redis 세션
MCI
YAML 거래 registry · Adapter/Mapper SPI · Router
API 연계
HTTPS · Envelope · JWT
OpenAPI
TypeBridge
FE·BE 타입 자동 일치
gen:api · CI drift gate
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
04

## Slide 5
PLAN · 개발 계획
2명 · 3개월 — 1단계 마일스톤
실 프로젝트 진행을 위한 뼈대(인프라 · 통신 · 인증 · 모듈 구조)에 집중하고, 개별 프로젝트에 종속되는 비즈니스 로직은 철저히 배제합니다.
1
1개월차
기반 구축
모노레포 구조화 및 공통 패키지(@bx/shared) 세팅, 번들러 · 빌드 / 배포 검증
산출물
아키텍처 설계서 · 공통 뼈대 소스코드
2
2개월차
핵심 모듈
auth · system · gateway 기반 안정화, mci-svc의 거래 정의 · mapper · adapter routing 구조 구현
산출물
공통 인증/권한 · MCI 기본 흐름 · 샘플 거래
3
3개월차
검증 & 가이드
Admin UI ↔ Backend API 연계 검증, 테스트 자동화(E2E) 구성 및 개발 가이드 · 샘플 정리
산출물
개발 가이드 · 샘플 업무 · 테스트 자동화 기반
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
05

## Slide 6
DELIVERABLES · 산출물
1단계 주요 산출물
개별 고객의 비즈니스 로직은 제외하고, 여러 파생 프로젝트가 올라설 공통 기반을 먼저 확보합니다.
✓
Frontend 개발 가이드
PC · Mobile · Admin 스켈레톤 + 개발 가이드
✓
Backend 개발 가이드
공통 모듈 · 표준 레이아웃 + 개발 가이드
✓
인증 / 권한 기본 체계
JWT 자동 재발급 · Gateway 내부 인증 · Redis 세션
✓
MCI 연동 표준
YAML 거래 registry · Adapter/Mapper · 샘플 거래
✓
API 연계 · 타입 자동화
OpenAPI TypeBridge · Envelope 처리
✓
프로젝트 관리 · WBS
GitHub Project 기반 WBS · 일정 관리
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
06

## Slide 7
IMPACT · 기대효과 & 로드맵
기대효과와 향후 확장
기대효과
✓
채널 프로젝트 초기 구축 기간 단축
✓
개발 표준화 및 품질 향상
✓
반복 개발 비용 절감
✓
MCI · 외부 연동 구조의 재사용성 확보
✓
고객사별 커스터마이징 범위 명확화
✓
MVP 기반 Pre-sales 빠른 데모 · 즉시 커스터마이징
향후 확장 — 모듈 단위 제품화
제품 · core
auth + system + gateway
제품 · mci
core + mci
제품 · full
core + mci + integration + 샘플 업무
채널 서비스 모니터링 도구
PC · Mobile · Admin 채널 서비스 상태를 실시간 감시하는 관제 · 운영 지원 도구 (가동률 · 응답속도 · 점검 상태)
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
07

## Slide 8
AI · 개발 방식
AI 활용 개발 — 실증과 SI 시장 대비
AI 유료 요금제 도입은 이미 결정된 사안입니다. 관건은 실제 활용의 실증과 조직 개발 역량의 내재화입니다.
◆
AI Agent 활용 가치
프로젝트 전체 소스의 의존성을 유지한 채 분석하고, 아키텍처 정합성에 맞는 코드 생성 · 정확한 오류 진단 · 연속 작업을 보장합니다.
★
우리의 실증 (이미 적용 중)
GitHub Webhook → Notion 자동화(integration-svc), WBS ↔ GitHub Projects 동기화, OpenAPI → FE 타입 자동생성 CI 게이트.
▲
SI 시장 변화 대비
AI 도입으로 SI 개발 방식이 바뀌는 흐름에 맞춰, 조직이 선제적으로 경험을 축적하고 대비합니다.
채널 파운데이션 · Channel Foundation
2026.06 · 채널유닛
08

## Slide 9
AI 기반 고효율 개발 프로세스 — 선제적 대응
단순한 프레임워크 하나를 넘어, AI 활용 개발 방식에 대한
조직의 경험을 자산화합니다.
MVP 수준의 Channel Foundation 확보
→
제안 · 데모 환경 구성
→
신규 사업 기회 발굴
감사합니다. | 채널유닛 · 2026.06